Załącznik nr 4

U M O W A - PROJEKT

Zawarta w dniu ………………….. pomiędzy Gminą Jabłonna zwaną dalej ,,Zamawiającym” reprezentowaną przez :

1. Magdalenę Sałek  – Wójta Gminy Jabłonna

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Jolanty  Góra

a  firmą ………………………………………………………………… zwaną dalej ,,Wykonawcą” reprezentowaną przez:……………………………………………………………………………………………

została zawarta umowa następującej treści :

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace polegające na:

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Jabłonna w sezonie zimowym 2015/2016

ZADANIE …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Zgodnie z załącznikiem mapowym.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany zakresu przedmiotu umowy.

3. Realizacja zamówienia polegać będzie na :

- Odśnieżaniu dróg o nawierzchni bitumicznej ,tłuczniowej , tłuczniowo – gruntowej,

- Posypywaniu mieszanką piaskowo – solną miejsc szczególnie niebezpiecznych (skrzyżowania, zakręty, wzniesienia) w ciągu dróg gminnych oraz  placów na terenie Gminy Jabłonna dróg gminnych* ,

- Utrzymaniu w gotowości sprzętu i maszyn przewidzianych do realizacji umowy wraz z ich obsługą;

- Zapewnieniu przez Wykonawcę we własnym zakresie obsługi naprawczo-remontowej sprzętu przewidzianego do świadczenia usług.

- niezwłoczne przekazywanie (za pośrednictwem osób obsługujących pojazdy i sprzęt) osobom upoważnionym ze strony Zamawiającego informacji o:

- aktualnym stanie przejezdności dróg,

- czasie rozpoczęcia i zakończenia wykonania usług na poszczególnych odcinkach dróg,

- zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi,

- innych zdarzeniach zauważonych na drodze.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się wykonywać pracę określoną w § 1 w terminie 
od dnia podpisania   do dnia 15.04.2016r.

*(dotyczy części I zamówienia)

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć odśnieżanie na każdorazowe pisemne lub telefoniczne polecenie upoważnionych pracowników Urzędu Gminy w Jabłonnie najpóźniej w ciągu 1 godzin po otrzymaniu polecenia.

- Wykonawca zobowiązuje się odśnieżać drogi na całej szerokości jezdni a w przypadku wystąpienia dużych opadów śniegu, w porozumieniu z Zamawiającym, odśnieżać  jeden pas ruchu  pod warunkiem wykonania, co 150 – 300m, mijanek znajdujących się w zasięgu widoczności kierowców. Długość mijanki co najmniej 150 mb.

- Wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy w Jabłonnie upoważnieni są do prowadzenia bieżącej kontroli pracy Wykonawcy.

- W przypadku awarii jednostki sprzętowej Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w ciągu 2 godzin podstawić do pracy sprzęt zastępczy.

- Wykonawca wyraża zgodę na umieszczenia w pojeździe systemu monitorowania pracy sprzętu - lokalizator GPS.

- Wykonawca zobowiązuje się używać lokalizator GPS zgodnie z przeznaczeniem, tj. podczas odśnieżania dróg gminnych w okresie zima 2015/2016 oraz nie dokonywać zmian bez zgody Zamawiającego.

- W przypadku uszkodzenia bądź kradzieży lokalizatora GPS koszt urządzenia zostanie potrącony z  faktury Wykonawcy.

- Po zakończeniu umowy Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu lokalizator GPS w stanie niepogorszonym.

§ 4

- Strony ustalają, że za zakres usług  objęty umową, przysługuje wynagrodzenie  ryczałtowe według ceny jednostkowej brutto określonej w ofercie:

- Odśnieżanie dróg i placów…… …………..  zł. (słownie: ……………………………………….…) za 1 godzinę pracy sprzętu

- Posypywanie własnym sprzętem   ……………zł (słownie…..) za 1godzinę pracy sprzętu,

- Wynagrodzenie za  przedmiot usługi obliczone będzie jako iloczyn ceny jednostkowej i potwierdzonej przez Zamawiającego  ilości wykonanych usług.

§ 5

- Rozliczenia za wykonany przedmiot umowy będą następowały w okresach miesięcznych.

- Podstawą rozliczeń będą karty pracy potwierdzone przez sołtysa lub osobę upoważnioną oraz wydruki lokalizatora GPS.

- Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana przelewem w ciągu 30 dni od daty złożenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

§ 6

- W przypadku nie rozpoczęcia pracy w wyznaczonym dniu z winy Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

- W przypadku nienależytego wykonania odśnieżenia potwierdzonego kontrolą pracowników Zamawiającego, ma on prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym.

- Oświadczenie o odstąpieniu, o którym mowa w ust. 1 i 2 winno być złożone w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiedzy o okolicznościach będących podstawą odstąpienia.

§ 7

- Wykonawca zobowiązany będzie do uiszczenia Zamawiającemu kary umownej za opóźnienie w rozpoczęciu pracy powyżej 2 godzin od chwili zgłoszenia (polecenia) w wysokości 30zł za każdą godzinę opóźnienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do uiszczenia kary umownej w wysokości 1000,00zł  (słownie: tysiąc złoty 00/100)

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych powyżej kar umownych .

- Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 8

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

……………………………                                           			……………………………

(Wykonawca)									      (Zamawiający)